АДМИНИСТРАЦИЯ

ПЕЧЕНКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  28.09.2015               № 23

Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории  муниципального образования Печенковское сельское поселение на 2015-2018 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Администрация  Печенковского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную долгосрочную целевую программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории  муниципального образования Печенковское сельское поселение на 2015-2018 годы» согласно приложению.

2. Установить, что в ходе реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории  муниципального образования Печенковское сельское поселение на 2015-2018 годы» ежегодной корректировке подлежат мероприятия и объемы их финансирования с учетом возможностей средств бюджета поселения.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания Главой муниципального образования Печенковское сельское поселение и подлежит  размещению на официальном сайте муниципального образования Печенковское сельское поселение в сети Интернет http://pechenki.smolinvest.ru/ и обнародованию в местах, предназначенных для обнародования нормативных правовых актов.

Глава муниципального образования

Печенковское сельское поселение        				Р.Н. Свисто

|  | УТВЕРЖДЕНО Постановлением Администрации Печенковского сельского поселения «28» сентября 2015 г. №23 _____________/ Свисто Р.Н./ м.п. |
| --- | --- |

Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории муниципального образования Печенковское сельское поселение на  2015 – 2018 гг.

Печенки 2015г.

РАЗДЕЛ 1.

# Паспорт программы  энергосбережения и повышения энергетической эффективности

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| Полное наименование организации | Администрация Печенковского сельского поселения |
| Основание для разработки программы | Правовые основания: - Федеральный закон от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в ред. Федеральных законов от 08.05.2010 № 83-ФЗ, от 27.07.2010 № 191-ФЗ, от 27.07.2010 № 237-ФЗ, от 11.07.2011 № 197-ФЗ, от 11.07.2011 № 200-ФЗ, от 18.07.2011 № 242-ФЗ, от 03.12.2011 № 383-ФЗ, от 12.12.2011 № 426-ФЗ, от 25.06.2012 № 93-ФЗ, от 10.07.2012 № 109-ФЗ). - Указ Президента РФ № 579 от 13 мая 2010 года «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности». - Распоряжение Правительства РФ от 01.12.2009 № 1830-р «План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Российской Федерации, направленных на реализацию федерального закона «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты российской федерации». - Приказ Министерства экономического развития РФ от 24 октября 2011 г. № 591 «О порядке определения объемов снижения потребляемых государственным учреждением ресурсов в сопоставимых условиях». - Распоряжение Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2010 г. № 2446р Государственная программа Российской Федерации «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период до 2020 года». - Приказ Министерства Энергетики РФ №398 от 30 июня 2014 года «Об утверждении требований к форме программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципального образования, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, и отчетности о ходе их реализации». - Закон Смоленской области от 30.05.2013 N 47-з «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности на территории Смоленской области» (принят Смоленской областной Думой 30.05.2013). |
| Полное наименование исполнителей и (или) соисполнителей программы | Администрация Печенковского сельского поселения ИНН 6701005255 Организационно-правовая форма - казенное учреждение Юридический адрес: 216286, Смоленская область, Велижский район, деревня Печенки Фактический адрес: 216286, Смоленская область, Велижский район, деревня Печенки Глава муниципального образования Печенковское сельское поселение: Свисто Руслан Николаевич |
| Полное наименование разработчиков программы | Администрация Печенковского сельского поселения ИНН 6701005255 Организационно-правовая форма - казенное учреждение Юридический адрес: 216286, Смоленская область, Велижский район, деревня Печенки Фактический адрес: 216286, Смоленская область, Велижский район, деревня Печенки Глава муниципального образования Печенковское сельское поселение: Свисто Руслан Николаевич |
| Цели программы | Выполнение требований, установленных Федеральным законом Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Повышение энергетической эффективности экономики казенного учреждения. Обеспечение системности и комплексности при проведении мероприятий по энергосбережению. |
| Задачи программы | -реализация организационных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности; - повышение эффективности системы теплоснабжения; - повышение эффективности системы электроснабжения; - повышение эффективности системы водоснабжения и водоотведения; - внедрение новых энергосберегающих технологий, оборудования и материалов в учреждении; - снижение потерь в сетях электро-, тепло-, газо- и водоснабжения; - создание условий для привлечения инвестиций в целях внедрения энергосберегающих технологий, в том числе и на рынке энергосервисных услуг; - обновление основных производственных фондов экономики на базе новых энерго- и ресурсосберегающих технологий и оборудования, автоматизированных систем и информатики. |
| Сроки реализации программы | Программные мероприятия – до 2018 года включительно |
| Целевые показатели | 1. Снижение потребления электрической энергии в натуральном выражении (кВт·ч). 2. Снижение потребления тепловой энергии в натуральном выражении (Гкал). 3. Снижение потребления природного газа в натуральном выражении (м3). 4. Снижение потребления твердого и жидкого печного топлива в натуральном выражении (м3). 5. Снижение потребления воды в натуральном выражении (м3). 6. Снижение потребления моторного топлива в натуральном выражении (т). 7.Оснащенность приборами учета (ПУ) каждого вида потребляемого энергетического ресурса, %. 8. Удельный объем автотранспорта стоящего на учете казенного учреждения, в отношении которого проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, %. 9. Удельный расход ЭЭ на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (кВт*ч/м2). 10. Удельный расход ТЭ на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (Гкал/м2). 11. Удельный расход ХВС на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (м3/чел.). 12. Удельный расход ГВС на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (м3/чел.). 13. Удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (м3/чел.). |
| Источники и объемы финансового обеспечения реализации программы | Общий объем финансирования мероприятий Программы составляет 73,2 тыс. руб., в том числе: - собственные средства – 1 тыс. руб.; - бюджетные средства – 9,9 тыс. руб.; - средства дорожного фонда – 27 тыс. руб.. |
| Планируемые результаты реализации программы | Экономия моторного топлива – 0,12 т. Экономия электрической энергии – 4050 кВт·ч |

# РАЗДЕЛ 2.

Расчет целевых показателей программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием Государства и муниципальных образований

2.1.СВЕДЕНИЯ О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

| № п/п | Наименование показателя | Ед. измер. | Плановые значения целевых показателей |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Снижение потребления ЭЭ в натуральном выражении | кВт*ч | 0 | 1350 | 1350 | 1350 |
| 2 | Снижение потребления ТЭ в натуральном выражении | Гкал | - | - | - | - |
| 3 | Снижение потребления природного газа в натуральном выражении | м3 | - | - | - | - |
| 4 | Снижение потребления твердого и жидкого печного топлива в натуральном выражении | м3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Снижение потребления воды в натуральном выражении | м3 | - | - | - | - |
| 6 | Снижение потребления моторного топлива в натуральном выражении | т | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 7 | Доля объема ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | Доля объема ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | % | - | - | - | - |
| 9 | Доля объема ХВС, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | % | - | - | - | - |
| 10 | Доля объема ГВС, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | % | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 11 | Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета | % | - | - | - | - |
| 12 | Доля объема ТЭР, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) ВЭР | % | - | - | - | - |
| 13 | Удельный расход ЭЭ на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | кВт*ч/м2 | 83,57 | 83,57 | 83,57 | 83,57 |
| 14 | Удельный расход ТЭ на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | Гкал/м2 | - | - | - | - |
| 15 | Удельный расход ХВС на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | м3/чел. | - | - | - | - |
| 16 | Удельный расход ГВС на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | м3/чел. | - | - | - | - |
| 17 | Удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | м3/чел. | - | - | - | - |
| 18 | Отношение экономии ТЭР и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов) | руб. | - | - | - | - |
| 19 | Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями | шт. | - | - | - | - |
| 20 | Удельный расход ЭЭ в многоквартирных домах | кВт*ч/м2 | 17,83 | 17,83 | 17,83 | 17,83 |
| 21 | Удельный расход ТЭ в многоквартирных домах | Гкал/м2 | - | - | - | - |
| 22 | Удельный расход ХВС в многоквартирных домах | м3/чел. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
| 23 | Удельный расход ГВС в многоквартирных домах | м3/чел. | - | - | - | - |
| 24 | Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления | м3/м2 | - | - | - | - |
| 25 | Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения | м3/чел. | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 26 | Удельный суммарный расход ТЭР в много квартирных домах | т.у.т/м2 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 |
| 27 | Удельный расход топлива на выработку ТЭ на ТЭС | т.у.т./Гкал | - | - | - | - |
| 28 | Удельный расход топлива на выработку ТЭ на котельных | т.у.т./Гкал | - | - | - | - |
| 29 | Удельный расход ЭЭ, используемой при передаче ТЭ в системах теплоснабжения | кВт*ч/м3 | - | - | - | - |
| 30 | Доля потерь ТЭ при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии | % | - | - | - | - |
| 31 | Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды | % | 22 | 22 | 22 | 22 |
| 32 | Удельный расход ЭЭ, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения | кВт*ч/м3 | 9,53 | 9,53 | 9,53 | 9,53 |
| 33 | Удельный расход ЭЭ, используемой в системах водоотведения | кВт*ч/м3 | - | - | - | - |
| 34 | Удельный расход ЭЭ в системах уличного освещения | кВт*ч/м2 | 1,36 | 1,20 | 1,05 | 0,92 |
| 35 | Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива и ЭЭ ТС, относящихся к общественному транспорту | шт. | - | - | - | - |
| 36 | Количество транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. | шт. | - | - | - | - |
| 37 | Количество ТС, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, относящихся к общественному транспорту | шт. | - | - | - | - |
| 38 | Количество ТС с автономным источником ЭЭ, относящихся к общественному транспорту | шт. | - | - | - | - |
| 39 | Количество ТС, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | шт. | - | - | - | - |
| 40 | Количество ТС с автономным источником ЭЭ, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями | шт. | - | - | - | - |

2.2.ЗНАЧЕНИЯ ИНДИКАТОРОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РАСЧЕТА ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

| № п/п | Наименование показателя | Ед. измер. | Значение 2014 (базового ) года | Плановые значения индикаторов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Объемы потребления ЭЭ | кВт.ч | 12658* | 12629 | 11279 | 9929 | 8579 |
| 2 | Объемы потребления ТЭ | Гкал | - | - | - | - | - |
| 3 | Объемы потребления природного газа | м3 | - | - | - | - | - |
| 4 | Объемы потребления твердого и жидкого печного топлива | м3 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 5 | Объемы потребления воды | м3 | - | - | - | - | - |
| 6 | Объемы потребления моторного топлива | т | 0,539 | 0,509 | 0,506 | 0,503 | 0,5 |
| 7 | Количество вводов ЭЭ, всего | шт. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 8 | Количество вводов ЭЭ, оснащенных приборами учета | шт. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 9 | Количество вводов ТЭ, всего | шт. | - | - | - | - | - |

* т.к. в соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009 года N 261-ФЗ плановые значения рассчитываются в сопоставимых условиях с базовым годом, значение взято с учетом объемов электроэнергии на уличное освещение рассчитанное в соответствии с муниципальным контрактом на уличное освещение от 30.12.2013 №794/04

| 10 | Количество вводов ТЭ, оснащенных приборами учета | шт. | - | - | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | Количество вводов природного газа, всего | шт. | - | - | - | - | - |
| 12 | Количество вводов природного газа, оснащенных приборами учета | шт. | - | - | - | - | - |
| 13 | Количество вводов ХВС, всего | шт. | - | - | - | - | - |
| 14 | Количество вводов ХВС, оснащенных приборами учета | шт. | - | - | - | - | - |
| 15 | Количество вводов ГВС, всего | шт. | - | - | - | - | - |
| 16 | Количество вводов ГВС, оснащенных приборами учета | шт. | - | - | - | - | - |

# РАЗДЕЛ 3.

# Краткая характеристика объекта. Анализ потребления энергетических ресурсов за предшествующий период

Общие сведения об организации

| Полное наименование | Администрация Печенковского сельского поселения |
| --- | --- |
| Год образования | 2005 |
| Основной вид деятельности | Деятельность органов местного самоуправления поселковых и сельских населенных пунктов |
| Объем финансирования на содержание учреждения в базовом году, тыс.руб. | Объем финансирования учреждения составил: на электроснабжение, уличное освещение - 22 666,8 руб., твердое печное топливо – 10 740 руб. и моторное топливо - 14 999,80 ИТОГО: 50 766,71 руб. |

Характеристика зданий, строений, сооружений

- Здание Администрации

| Год ввода в эксплуатацию | 1966 |
| --- | --- |
| Общая площадь учреждения, м2 | 99,39 |
| Отапливаемая площадь, м2 | 78,5 |
| Число этажей, шт. | 1 |
| Число окон, шт. | 9 |
| Численность сотрудников, чел. | 3 |

- Многоквартирные дома на территории МО

| Число домов, шт. | 11 |
| --- | --- |
| Общая площадь, м2 | 1300 |
| Численность проживающих, чел. | 26 |

Система электроснабжения

Имеет 1 ввод с установленным прибором учета в здании Администрации: Энергомера ЦЭ6807П

Система внутреннего освещения включает 4 светильника с 8 энергосберегающими лампами.

Система теплоснабжения

Теплоснабжение здания Администрации осуществляется от 2-х дровяных печей. Годовое потребление твердого печного топлива составляет 14 м3.

Система водоснабжения

Централизованная система холодного и горячего водоснабжения - отсутствуют.

Характеристика уличного освещения

На балансе Администрации находятся 48 опор, оборудованных светильниками с  48 энергосберегающими лампами (фотореле установлено), оборудованные 2 приборами учета.

Характеристика потребителей моторного топлива

На балансе Администрации стоит 1 единица автотранспорта:                  ВАЗ 21053 (легковой автомобиль).

Общий пробег автотранспортом за 2014 год: 6275 км.

Потребление энергоресурсов на территории МО

| № п/п | Наименование ТЭР | Ед. измер. | В натуральном выражении | В денежном выражении, руб. | В условном топливе, т.у.т. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Многоквартирные дома |
| 1 | Электроэнергия | кВт*ч | 31200* | 65832** | 10,74 |
| 2 | ХВС*** | м3 | - | - | - |
| 3 | Твердое печное топливо | м3 | 108,6 | 72400 | 28,89 |
| * Расчетные данные по нормативам потребления на 1-го проживающего ** Расчетные данные по тарифу 2,11 руб. *** На территории МО учет расхода воды в МКД не ведется Итого | 138232 | 39,63 |
| Передача воды |
| 4 | Электроэнергия | кВт*ч | 8621 | 18259 | 2,67 |
| 5 | Переданная вода | м3 | 904 | 18409 | - |
| 6 | Потери воды | м3 | - | - | - |
| На территории МО учет потерь переданной воды не ведется Итого | 36668 | 2,67 |

Оснащенность вводов энергетических ресурсов приборами учета

| Вид энергоресурса | Вводов всего, шт. | Вводов, оснащенных приборами учета, шт. | Оснащенность приборами учета, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Электроэнергия | 3 | 3 | 100 |

Структура фактических затрат на энергетические ресурсы

в 2014 (базовом) году

| № п/п | Наименование ТЭР | Ед. измер. | В натуральном выражении | В денежном выражении, руб. | В условном топливе, т.у.т. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Электроэнергия | кВт*ч | 616 | 3726,8 | 0,21 |
| 2 | Уличное освещение | кВт*ч | 3120 | 18940 | 1,07 |
| 3 | Твердое печное топливо | м3 | 14 | 10740 | 3,73 |
| 4 | Моторное топливо | т | 0,539 | 14 999,80 | 0,81 |
| Итого | 48406,6 | 5,82 |

Средневзвешенные тарифы на ТЭР в 2014 (базовом) году

| № п/п | Наименование ТЭР | Ед. измер. | Период 2014 года | Средне взвешенный тариф | Поставщик |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Электроэнергия | руб/ кВт*ч | 2014 г. | 6,05 | АО «АтомЭнергоСбыт» |
| 2 | Уличное освещение | руб/ кВт*ч | 2014 г. | 6,08 | филиал ОАО «МРСК Центра – «Смоленскэнерго» |
| 3 | Твердое печное топливо | руб/м3 | 2014 г. | 767 | - |
| 4 | Моторное топливо | руб/л | 2014 г. | 30,28 | - |

На рис. 1 приведена структура фактических затрат на топливно-энергетические ресурсы в 2014 (базовом) году.

Рис. 1 Структура фактических затрат на ТЭР в 2014 г.

Из рис. 1 видно, что наибольшая доля затрат приходится на уличное освещение (39,1%), моторное топливо (31%) и малая доля на электрическую энергию (7,7%), твёрдое печное топливо (22,2%).

Для снижения потребления электроэнергии в системе уличного освещения возможна замена энергосберегающих ламп на светодиодные.

Для снижения потребления моторного топлива необходимо содержать автомобиль, находящийся на балансе Администрации, технически исправном состоянии.

# РАЗДЕЛ 4.

# Перечень МероприятиЙ по энергосбережению и повышению энергоэффективности, НАПРАВЛЕННЫй НА ДОСТИЖЕНИЕ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

## 4.1. Основные направления энергосбережения  и повышения энергетической эффективности

Для достижения указанных целей и выполнения задач в рамках Программы предусматривается проведение организационных, правовых, технических, технологических и экономических мероприятий, включающих:

- развитие нормативно-правовой базы энергосбережения;

- энергосбережение и повышение энергетической эффективности;

- энергосбережение и повышение энергетической эффективности на транспорте;

- информационное обеспечение и пропаганду энергосбережения.

## 4.1.1. Развитие нормативно-правовой базы энергосбережения

Мероприятия раздела направлены на совершенствование нормативно-правовой базы в области стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности:

- разработка и издание приказов, устанавливающих на определенный этап перечень выполняемых мероприятий, ответственных лиц, достигаемый эффект, систему отчетных показателей, а также системы наказания и поощрения.

## 4.1.2. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

В рамках настоящей Программы предполагается реализация первоочередных мер, направленных на повышение энергоэффективности:

- проведения мероприятий по сокращению объемов потребления ТЭР.

## 4.1.3. Информационное обеспечение и пропаганда  энергосбережения

Информационное обеспечение и пропаганда энергосбережения представляет собой вовлечение в процесс энергосбережения работников учреждения путем формирования устойчивого внимания к этой проблеме, создание мнения о важности и необходимости энергосбережения.

Программные мероприятия по данному направлению:

- предоставление в простых и доступных формах информации о способах энергосбережения, преимуществах энергосберегающих технологий и оборудования, особенностях их выбора и эксплуатации;

- активное формирование порицания энергорасточительства и престижа экономного отношения к энергоресурсам;

- вовлечение в процесс энергосбережения всех работников учреждения;

- проведение занятий по основам энергосбережения среди работников, позволяющих формировать мировоззрение на рачительное использование энергоресурсов;

- материальное стимулирования энергосбережения работников учреждения.

## 4.2. Мероприятия по каждому виду потребляемых энергоресурсов

Организационные мероприятия

| № п/п | Наименование мероприятия | Вид энергоресурса | Планируемый год внедрения | Объём финансирования, тыс. руб. | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Разработка и издание приказа по организации об экономии энергоресурсов | - | 2015 | - | - |
| 2 | Назначение приказом ответственного за внедрение плана энергосбережения | - | 2015 | - | - |
| 3 | Организация работы по стимулированию персонала при внедрении им энергосберегающих мероприятий для энергосбережения на рабочих местах | - | 2015 | - | - |
| 4 | Издание литературы, буклетов, плакатов и т.п. соответствующего направления и организация ознакомления с ними персонала | - | 2016 | 1,0 | Собственные средства |
| 5 | Установление системы нормирования потребления энергоресурсов и разработка «Положение о поощрении работников за экономию ТЭР» | - | 2016 | - | Процент от экономии |
| 6 | Популяризация жителей МО вопросам энергосбережения и повышения энергетической эффективности в сети интернет | - | 2016 | - | - |

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

| № п/п | Наименование мероприятия Программы | 2015 г. | 2016 г. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Финансовое обеспечение реализации мероприятий | Экономия топливно-энергетических ресурсов | Финансовое обеспечение реализации мероприятий | Экономия топливно-энергетических ресурсов |
|  |  |  | в натуральном выражении | в стоимостном выражении, тыс. руб. |  | в натуральном выражении | в стоимостном выражении, тыс. руб. |
|  |  | источник | объем, тыс. руб. | кол-во | ед. изм. |  | источник | объем, тыс. руб. | кол-во | ед. изм |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Содержание автомобилей в технически исправном состоянии | Бюджетные средства | 2,4 | 0,03 | т | 1,13 | Бюджетные средства | 2,4 | 0,03 | т | 1,13 |
| 2 | Замена 10 энергосберегающих ламп (TS SPC 85W) на светодиодные (50W) | - | - | - | - | - | Средства дорожного фонда | 9,0 | 1350 | кВт·ч | 8,5 |
| 3 | Проведение энергетического обследования Администрации Печенковского сельского поселения | Бюджетные средства | - | - | - | - | Бюджетные средства | - | - | - | - |
| 4 | Проведение сходов граждан поселения по вопросу энергосбережения в границах населенных пунктов | Денежные средства не требуются | - | - | - | - | Денежные средства не требуются | - | - | - | - |
| 5 | Размещение на официальном сайте поселения социальной рекламы в области энергосбережения | Денежные средства не требуются | - | - | - | - | Денежные средства не требуются | - | - | - | - |
| 6 | Издание и распространение памяток об энергетической эффективности бытовых энергопотребляющих устройств и других товаров, в отношении которых в соответствии с законодательством Российской Федерации предусмотрено определение классов их энергетической эффективности либо применяется добровольная маркировка энергетической эффективности. | Бюджетные средства | - | - | - | - | Бюджетные средства | 0,1 | - | - | - |
| Итого по мероприятию | 2,4 | Х | Х | 1,13 | Х | 11,5 | Х | Х | 9,63 |
| Всего по мероприятиям | 2,4 | Х | Х | 1,13 | Х | 11,5 | Х | Х | 9,63 |

| № п/п | Наименование мероприятия Программы | 2017 г. | 2018 г. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Финансовое обеспечение реализации мероприятий | Экономия топливно-энергетических ресурсов | Финансовое обеспечение реализации мероприятий | Экономия топливно-энергетических ресурсов |
|  |  |  | в натуральном выражении | в стоимостном выражении, тыс. руб. |  | в натуральном выражении | в стоимостном выражении, тыс. руб. |
|  |  | источник | объем, тыс. руб. | кол-во | ед. изм. |  | источник | объем, тыс. руб. | кол-во | ед. изм |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Содержание автомобилей в технически исправном состоянии | Бюджетные средства | 2,4 | 0,03 | т | 1,13 | Бюджетные средства | 2,4 | 0,03 | т | 1,13 |
| 2 | Замена 10 энергосберегающих ламп (TS SPC 85W) на светодиодные (50W) | Средства дорожного фонда | 9.0 | 1350 | кВт·ч | 8,5 | Средства дорожного фонда | 9.0 | 1350 | кВт·ч | 8,5 |
| 3 | Проведение энергетического обследования Администрации Печенковского сельского поселения | Бюджетные средства | - | - | - | - | Бюджетные средства | 15 | - | - | - |
| 4 | Проведение сходов граждан поселения по вопросу энергосбережения в границах населенных пунктов | Денежные средства не требуются | - | - | - | - | Денежные средства не требуются | - | - | - | - |
| 5 | Размещение на официальном сайте поселения социальной рекламы в области энергосбережения | Денежные средства не требуются | - | - | - | - | Денежные средства не требуются | - | - | - | - |
| 6 | Издание и распространение памяток об энергетической эффективности бытовых энергопотребляющих устройств и других товаров, в отношении которых в соответствии с законодательством Российской Федерации предусмотрено определение классов их энергетической эффективности либо применяется добровольная маркировка энергетической эффективности. | Бюджетные средства | 0,1 | - | - | - | Бюджетные средства | 0,1 | - | - | - |
| Итого по мероприятию | 11,5 | Х | Х | 9,63 | Х | 26,5 | Х | Х | 9,63 |
| Всего по мероприятиям | 11,5 | Х | Х | 9,63 | Х | 26,5 | Х | Х | 9,63 |

# РАЗДЕЛ 5.      СИСТЕМА МОНИТОРИНГА, УПРАВлЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ЗА ХОДОМ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ.

Важнейшим фактором эффективной реализации Программы мероприятий по энергосбережению является грамотно построенная и внедренная система мониторинга за ходом реализации Программы и система реагирования на отклонения от плана внедрения мероприятий по энергосбережению.

В соответствии с постановлением Администрации Смоленской области  от 24 октября 2014 г. № 724 «О региональной автоматизированной системе сбора данных в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Смоленской области «Мониторинг энергоэффективности» (далее – Постановление) создана и введена в промышленную эксплуатацию региональная автоматизированная система в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (далее – Региональная система).

В соответствии с  Постановлением, органы исполнительной власти Смоленской области и бюджетные учреждения регионального подчинения должны представлять информацию в области энергосбережения, необходимую для включения в Региональную систему, начиная с 1 ноября 2014 года.

Помимо этого по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным в соответствии с приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 30.06.2014 г. № 398 «Об утверждении требований к форме программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципального образования, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, и отчетности о ходе их реализации» формируются следующие форма отчета:

- отчет о достижении значений целевых показателей программы согласно приложению N1;

- отчет о реализации мероприятий программы согласно приложению N2

Приложение №1

к муниципальной долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории  муниципального образования Печенковское сельское поселение на 2015-2018 годы»

ОТЧЕТ

О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

| N п/п | Наименование показателя программы | Единица измерения | Значения целевых показателей программы |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | отклонение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Руководитель (уполномоченное лицо)  ____________   __________________

(должность)                             (расшифровка подписи)

Руководитель технической службы

(уполномоченное лицо)               ___________________   __________________

(должность)                                 (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(уполномоченное лицо)                ___________________   __________________

(должность)                                 (расшифровка подписи)

м.п.     «_____» _______________2015г.

Приложение №2

к муниципальной долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории  муниципального образования Печенковское сельское поселение на 2015-2018 годы»

ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

| п/п | Наименование мероприятия программы | Финансовое обеспечение реализации мероприятий | Экономия топливно-энергетических ресурсов |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в натуральном выражении | в стоимостном выражении, тыс. руб |
|  |  | источник | объем, тыс. руб. | количество | ед. изм. | план | факт | отклонение |
|  |  |  | план | факт | отклонение | план | факт | отклонение |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Итого по мероприятиям | Х |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |
| Итого по мероприятиям | Х |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |
| Всего по мероприятиям | Х |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |
| СПРАВОЧНО: |
| Всего с начала года реализации программы |  |  |  | Х | Х | Х | Х |  |  |  |

Руководитель (уполномоченное лицо)  _______________   __________________

(должность)                             (расшифровка подписи)

Руководитель технической службы

(уполномоченное лицо)                      ___________________   __________________

(должность)                                 (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(уполномоченное лицо)                       ___________________   __________________

(должность)                                 (расшифровка подписи)

м.п.     «_____» _______________2015г.