АДМИНИСТРАЦИЯ

ПЕЧЕНКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  15.10.2019          № 51

Об утверждении муниципальной программы «Развитие улично-дорожной сети и объектов благоустройства на территории муниципального образования Печенковское сельское поселение на 2020-2024 годы»

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетным процессе в муниципальном образовании Печенковское сельское поселение утвержденном решением Совета депутатов Печенковского сельского поселения от 23.07.2008 №22, в соответствии с Порядком принятия решений  о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации в муниципальном образовании Печенковское сельское поселение, утвержденном постановлением Администрация Печенковского сельского поселения от 19.04.2019 №22, Федеральным Законом  от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Печенковское  сельское поселение (новая  редакция), Администрация Печенковского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.   Утвердить  муниципальную программу  «Развитие улично-дорожной сети и объектов благоустройства на территории муниципального образования Печенковское сельское поселение на 2020-2024 годы» (далее – Программа).

2. Признать утратившим силу постановление Администрация Печенковского сельского поселения от 28.03.2016 №10  «Об   утверждении муниципальной целевой программы «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования Печенковское сельское  поселение на 2016-2020 годы»

3. Настоящее  постановление вступает  в силу с 01.01.2020 года .

4. Настоящее  постановление подлежит размещению на  официальном сайте муниципального образования Печенковское сельское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обнародованию в местах предназначенных для обнародования нормативных правовых актов.

Глава муниципального образования

Печенковское  сельское поселение                                                   Р.Н. Свисто

Утверждено

постановлением Администрации Печенковского сельского поселения от 15.10.2019    №51

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА

«РАЗВИТИЕ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ   И   ОБЪЕКТОВ    БЛАГОУСТРОЙСТВА НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  ПЕЧЕНКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ                          НА 2020-2024 ГОДЫ»

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«РАЗВИТИЕ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ   И   ОБЪЕКТОВ    БЛАГОУСТРОЙСТВА НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  ПЕЧЕНКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ                          НА 2020-2024 ГОДЫ»

| Наименование программы | «Развитие улично-дорожной сети и объектов благоустройства на территории муниципального образования Печенковское сельское поселение на 2020-2024 годы» |
| --- | --- |
| Муниципальный заказчик Программы | Администрация Печенковского сельского поселения (далее – Администрация) |
| Основные разработчики Программы | Администрация Печенковского сельского поселения |
| Наименование подпрограмм муниципальной программы | Программа не содержит подпрограмм. |
| Цели Программы | - снижение доли протяженности УДС и автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности УДС и дорог общего пользования местного значения. - повышению уровня жизни граждан за счет совершенствования и развития улично-дорожной сети (УДС) в соответствии с потребностями экономики и населения сельского поселения; - повышение эстетической привлекательности территории поселения. |
| Задачи Программы | - строительство и реконструкция улично-дорожной сети; - ремонт улично-дорожной сети; - содержание улично-дорожной сети в весеннее - летнее - осенний период; - зимнее содержание улично-дорожной сети; - наружное освещение УДС; |
| Важнейшие показатели эффективности Программы | - увеличение протяженности улично-дорожной сети и автомобильных дорог общего пользования местного значения с асфальтобетонным покрытием; - доля протяженности УДС и автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности УДС и дорог общего пользования местного значения |
| Сроки реализации Программы | 2020-2024 года |
| Объемы бюджетных ассигнований программы | Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы из средств бюджета муниципального образования Печенковское сельское поселение (далее- местный бюджет ) всего: 4621,2тыс. рублей, в том числе по годам: 2020 год – 825,3 тыс. рублей; 2021 год – 898,1тыс. рублей; 2022 год – 956,0 тыс. рублей 2023 год – 968,3 тыс. рублей; 2024 год – 973,5 тыс. рублей |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Реализация мероприятий программы приведет к достижению следующих результатов: -снижение доли протяженности УДС и автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности УДС и дорог общего пользования местного значения с в 2020г. -79% до в 2024г. -67 %. |

- Общая характеристика социально – экономической сферы реализации муниципальной программы

Муниципальная программа (далее Программа) содержит перечень, характеристики и механизм мероприятий по развитию и содержанию улично-дорожной сети Печенковского сельского поселения на период с 2020 по 2024 годы, необходимых для устойчивой и эффективной работы транспортной системы муниципального образования Печенковское сельское поселение. Анализ существующего состояния улично-дорожной сети в поселении показывает, что в настоящее время в силу объективных причин сформировался ряд проблем, требующих решения. Транспортная ситуация в поселении с каждым годом усложняется. Темпы роста численности автотранспорта опережают темпы развития улично-дорожной сети населенных пунктов Печенковского сельского поселения. Развитие сети дорог с усовершенствованными покрытиями, увеличение интенсивности транспортного движения, повышение уровня жизни населения сельского поселения требуют повышения оперативности и качества выполнения работ по содержанию улично-дорожной сети и объектов благоустройства. Процесс совершенствования улично-дорожной сети окажет существенное влияние на социально- экономическое развитие Печенковского сельского поселения.

Печенковское сельское поселение расположено в восточной части Велижского района Смоленской области в 140 км от областного центра. Территория Печенковского сельского поселения имеет площадь 321,62  кв. км. Печенковское сельское поселение граничит и соприкасается границами с Псковской областью.

Население Печенковского сельского поселения на 01.01.2019г. составляет 946 человек. Плотность населения – 2,94 чел./км2. Всего в поселении насчитывается 47 населенных пунктов.

Доступность районного центра для основной части населения, хорошая. Для нескольких населенных пунктов связь с главной дорогой затруднительна.

Транспортная инфраструктура поселения включает дороги регионального и местного значения, а также улично-дорожную сеть отдельных населенных пунктов. Транспортная инфраструктура представлена развитой сетью дорог общего пользования, важнейшими из которых является автодороги районного значения «Велиж-Погорелье-Чепли-Патики» и «Велиж-Селезни-Заозерье-Городище». Данные автодороги проходит через сельское поселение, по ней осуществляются внутренние и внешние транспортные связи поселения.

Транспортные перевозки в поселении автомобильным транспортом осуществляются по основным автомобильным дорогам общего пользования.          Пассажирские перевозки осуществляет МУП «Велижское АТП».

Печенковское сельское поселение относится к группе развивающихся территорий. На территории Печенковского сельского поселения работает предприятие ООО «Галактика-О», которая занимается выращиванием малька фарели на озеро Гатчинское, цех деревообработки  - руководитель Буткевич, ООО «София»..

Однако, существуют факторы, сдерживающие превращение Печенковского сельского поселения в многофункциональное, комфортное, привлекательное место.

К некоторым из них следует отнести состояние улично-дорожной сети поселения и уровень благоустройства прилегающих территорий населенных пунктов поселения. Такие работы, как строительство, реконструкция, ремонт и содержание улично-дорожной сети, мостов,  содержание и развитие сетей освещения, содержание рекреационных зон, содержание придорожной полосы (окашивание, вырубка кустарников), работа по озеленению территорий населенных пунктов, содержание и развитие объектов ливневой канализации т. д. должны осуществляться для приведения территории в состояние, пригодное для создания условий, способствующих нормальной жизнедеятельности населения и гостей Печенковского сельского поселения. Большое внимание должно уделяться содержанию улично-дорожной сети, оно должно предусматривать выполнение в течение всего года (с учетом сезона) на всех дорогах, улицах и дворовых территориях населенного пункта комплекса мероприятий по уходу за покрытиями, дорожными сооружениями, элементами обустройства и озеленением, по профилактике и устранению постоянно возникающих мелких повреждений, а также по зимнему содержанию. Задача содержания состоит в обеспечении сохранности дорог, улиц, тротуаров, пешеходных дорожек и поддержании их в состоянии, соответствующем требованиям, допустимым по условиям обеспечения непрерывного и безопасного движения в любое время года.

Проблема строительства (реконструкции) и содержания УДС в населенных пунктах поселения, несомненно, является одной из основных проблем, оказывающих влияние на все стороны жизни населения сельского поселения.

Проводимые обследования улично-дорожной сети Печенковского сельского поселения свидетельствуют о значительном количестве дорог с неудовлетворительным состоянием. Увеличение количества транспорта на улицах населенных пунктов Печенковского сельского поселения, в сочетании с недостатками эксплуатационного состояния улично-дорожной сети, организации пешеходного движения и т. д., требует комплексного подхода и принятия неотложных мер по совершенствованию организации дорожного движения.

Состояние улично-дорожной сети, искусственных сооружений и организации безопасности дорожного движения требует принятия безотлагательных мер по разработке данной программы развития улично-дорожной сети и объектов благоустройства в МО Печенковское сельское поселение на период 2020-2024 годы.

Реализация данной Программы позволит улучшить состояние дорог, повысить безопасность движения пешеходов и сократить количество дорожно-транспортных нарушений на территории Печенковского сельского поселения, обеспечит соответствие параметров улично-дорожной сети потребностям дорожного движения и транспортного обслуживания населения, предприятий.

В целом улучшение дорожных условий приведёт к: сокращению времени на перевозки грузов и пассажиров (за счет увеличения скорости движения); снижению стоимости перевозок (за счет сокращения расхода горюче-смазочных материалов (далее - ГСМ), снижения износа транспортных средств из-за неудовлетворительного качества дорог, повышения производительности труда); повышению транспортной доступности; улучшению экологической ситуации (за счет роста скорости движения, уменьшения расхода ГСМ).

Таким образом, дорожные условия оказывают влияние на все важные показатели экономического развития страны. Во многих странах мира выход из кризисных экономических ситуаций начинается с развитием дорожного строительства. Это объясняется также и тем, что около 35-40 процентов средств, направляемых на дорожное хозяйство, возвращаются в бюджеты всех уровней в форме соответствующих налоговых платежей организаций дорожного хозяйства.

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, целевые показатели, описание ожидаемых конечных результатов, сроки и этапы реализации муниципальной программы

Приоритетом муниципальной политики в сфере улично-дорожной сети и объектов благоустройства на территории муниципального образования Печенковское сельское поселение являются развитие и обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения.

Целями настоящей Программы являются:

-снижение доли протяженности УДС и автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности УДС и дорог общего пользования местного значения.

- повышению уровня жизни граждан за счет совершенствования и развития улично-дорожной сети (УДС) в соответствии с потребностями экономики и населения сельского поселения;

- повышение эстетической привлекательности территории поселения.

Целевые показатели реализации муниципальной программы отражены в Приложении 1 к настоящей муниципальной программе.

Реализация  мероприятий  программы  приведет  к достижению следующих результатов:

-снижение доли  протяженности УДС и автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности УДС и дорог общего пользования местного значения с в 2020г. -79% до в 2024г. -67 %.

Реализация комплекса программных мероприятий сопряжена со следующими рисками:

- финансирование Программы не в полном объеме в связи с неисполнением доходной части бюджета муниципального образования Печенковское сельское поселение (далее- местный бюджет);

Способ минимизации:

а) концентрация ресурсов на решении приоритетных задач;

б) изучение и внедрение положительного опыта других муниципальных образований;

в) повышение результативности реализации программы и эффективности использования бюджетных средств;

г) своевременное внесение изменений в бюджет и муниципальную Программу;

- Изменение федерального и регионального законодательства.

Способ минимизации: регулярное проведение мониторинга нормативных правовых актов и своевременная корректировка Программы;

- Потеря актуальности мероприятий Программы.

Способ минимизации: регулярное проведение мониторинга и корректировка Программы.

Программа реализуется в один этап 2020-2024 годы.

3. Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы, подпрограмм.

В состав  входят следующие основные мероприятия:

- содержание автомобильных дорог местного значения и улично-дорожной сети на территории муниципального образования Печенковское сельское поселение;

- Расходы на оплату электроэнергии на освещение УДС.

4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы

При планировании ресурсного обеспечения муниципальной программы учитывались реальная ситуация в финансово-бюджетной сфере поселения, высокая  социально- экономическая значимость  вопроса улучшения уровня и качества жизни населения.

Финансирование направлений муниципальной программы будет осуществляться за счет средств местного бюджета.

Общий объем бюджетных ассигнований составляет 4621,2 тыс. рублей, в том числе по годам:

2020 год –  825,3 тыс. рублей;

2021 год –  898,1 тыс. рублей.

2022 год –  956,0 тыс. рублей;

2023 год –  968,3 тыс. рублей;

2024 год –  973,5 тыс. рублей;

Объем финансирования конкретных программных  мероприятий и направлений указан в приложении № 2 к муниципальной программе и может быть скорректирован в течение периода ее действия с учетом особенностей реализации федеральных, региональных  программ и механизмов, на которых она базируется, а также с учетом ежегодного утверждения бюджетов Российской Федерации, Смоленской области, муниципального района на очередной финансовый год и плановый период.

5. Основные меры правового регулирования в сфере реализации муниципальной  программы

Настоящая Программа разработана на основании:

- Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»;

-Государственного стандарта РФ ГОСТ Р50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности»;

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем транспортной инфраструктуры поселений, городских округов»;

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 204 «О разработке программы комплексного развития систем транспортной инфраструктуры муниципальных образований»;

6. Применение мер  муниципального регулирования в сфере реализации муниципальной программы

Администратором муниципальной программы применение мер государственного регулирования в сфере реализации муниципальной программы не предусмотрено.

Приложение 1

к муниципальной программе «Развитие улично-дорожной сети и объектов благоустройства на территории муниципального образования Печенковское сельское поселение на 2020-2024 годы»

Целевые показатели

реализации муниципальной программы

«Развитие улично-дорожной сети и объектов благоустройства на территории муниципального образования Печенковское сельское поселение на 2020-2024 годы»

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Базовые значения показателей по годам | Планируемые значения показателей | Прогнозные значения показателей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023год | 2024 год | последующие годы реализации программы |
|  | Цель муниципальной программы: снижение доли протяженности УДС и автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности УДС и дорог общего пользования местного значения. |
| 1. | Протяженность УДС и автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 38,37 | 38,37 | 38,37 | 38,37 | 38,37 | 38,37 | 38,37 | 38,37 |
| 2. | Протяженность УДС и автомобильных дорог, общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям | км | 30,88 | 30,88 | 29,88 | 28,88 | 27,88 | 26,88 | 25,88 | 25,88 |
| 3. | Доля протяженности УДС и автомобильных дорог общего пользования, не отвечающих нормативным требованиям | % | 80 | 80 | 79 | 75 | 73 | 70 | 67 | 67 |
| 4. | Количество электроэнергии, потребленной на нужды освещения УДС | кВт/ч. | 22206 | 22206 | 22206 | 22206 | 22206 | 22206 | 22206 | 22206 |
| 5. | Количество установленных и обслуживаемых светильников в сетях освещения улично-дорожной сети | ед. | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |

Приложение 2

к муниципальной программе «Развитие улично-дорожной сети и объектов благоустройства на территории муниципального образования Печенковское сельское поселение на 2020-2024 годы»»»

План

реализации  муниципальной программы на 2020-2024 годы

«Развитие улично-дорожной сети и объектов благоустройства на территории муниципального образования Печенковское сельское поселение на 2020-2024 годы»

| Наименование | Исполнитель мероприятия | Источники финансового обеспечения (расшифровать) | Объем средств на реализацию муниципальной программы на отчетный год и плановый период ( тыс. рублей) | Планируемое значение показателя на реализацию муниципальной программы на отчетный год и плановый период |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| Цель муниципальной программы: снижение доли протяженности УДС и автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности УДС и дорог общего пользования местного значения |
| 1. Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения | х | х | х | х | х | х | х | х | 38,37 | 38,37 | 38,37 | 38,37 | 38,37 |
| 2. Протяженность автомобильных дорог, общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям | х | х | х | х | х | х | х | х | 29,88 | 28,88 | 27,88 | 26,88 | 25,88 |
| 3. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, не отвечающих нормативным требованиям | х | х | х | х | х | х | х | х | 79 | 75 | 73 | 70 | 67 |
| 4. Количество электроэнергии, потребленной на нужды освещения УДС (кВт/ч.) | х | х | х | х | х | х | х | х | 22206 | 22206 | 22206 | 22206 | 22206 |
| 5. Количество установленных и обслуживаемых светильников в сетях освещения УДС (ед.) | х | х | х | х | х | х | х | х | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
| Основные мероприятия программы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. Содержание автомобильных дорог местного значения и улично-дорожной сети на территории муниципального образования Печенковское сельское поселение | Администрация Печенковского сельского поселе-ния | местный бюджет | 3748,2 | 675.3 | 736,1 | 773,0 | 780,3 | 783,5 | х | х | х | х | х |
| 1.4. Расходы на оплату электроэнергии на освещение УДС | Администрация Печенковского сельского поселе-ния | местный бюджет | 873,0 | 150,0 | 162,0 | 183,0 | 188,0 | 190,0 | х | х | х | х | х |
| Всего по муниципальной программе |  | Всего | 4621,2 | 825,3 | 898,1 | 956,0 | 968,3 | 973,5 | х | х | х | х | х |
|  |  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 4621,2 | 825,3 | 898,1 | 956,0 | 968,3 | 973,5 | х | х | х | х | х |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |