****

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПЕЧЕНКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ проект**

от \_\_\_\_\_\_\_\_2023 №\_\_\_

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие улично-дорожной сети и объектов благоустройства на территории муниципального образования Печенковское сельское поселение» на 2022-2026 годы

В связи с корректировкой объемов финансирования программных мероприятий муниципальной программы «Развитие улично-дорожной сети и объектов благоустройства на территории муниципального образования Печенковское сельское поселение» на 2022-2026 годы, Администрация Печенковского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие улично-дорожной сети и объектов благоустройства на территории муниципального образования Печенковское сельское поселение» на 2022-2026 годы, утвержденную постановлением Администрации Печенковского сельского поселения от 26.08.2022 №47, следующие изменения:

1) в паспорте муниципальной программы:

1.1) в строку «Наименование комплексов процессных мероприятий муниципальной программы» добавить пункт 3 следующего содержания:

«3. Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения»;

1.2) строку «Объемы бюджетных ассигнований программы» изложить в следующей редакции:

«

|  |  |
| --- | --- |
| Объемы бюджетных ассигнований  программы | Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы составляет 21276,3 тыс. рублей, в том числе;  -средства бюджета муниципального образования Печенковское сельское поселение в сумме 7121,5 тыс. рублей:  2022 год –  2348,5 тыс. рублей;  2023 год –  1119,7тыс. рублей;  2024 год –  1176,5 тыс. рублей;  2025 год - 1238,4 тыс. рублей;  2026 год - 1238,4 тыс. рублей  -средства бюджета Смоленской области в сумме 14000,0 тыс. рублей:  2022 год –  0,0 тыс. рублей;  2023 год –  6000,0 тыс. рублей;  2024 год –  8000,0 тыс. рублей;  2025 год - 0,0 тыс. рублей;  2026 год - 0,0 тыс. рублей  -средства бюджета муниципального образования «Велижский район» в сумме 154,8 тыс. рублей:  2022 год –  154,8 тыс. рублей;  2023 год –  0,0 тыс. рублей;  2024 год –  0,0 тыс. рублей;  2025 год - 0,0 тыс. рублей;  2026 год - 0,0 тыс. рублей  Итого по годам:  2022 год –  2503,3 тыс. рублей;  2023 год –  7119,7 тыс. рублей;  2024 год –  9176,5 тыс. рублей;  2025 год - 1238,4 тыс. рублей;  2026 год - 1238,4тыс. рублей  Объем средств выделяемых на реализацию муниципальной Программы ежегодно уточняется при формировании проекта бюджета на соответствующий финансовый год и других поступлений. |

»

2) в часть 3 добавить пункт 3 следующего содержания:

«3. Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения

- *расходы на проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения*.»

3) часть 4 изложить в следующей редакции:

**«4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы**

При планировании ресурсного обеспечения муниципальной программы учитывались реальная ситуация в финансово-бюджетной сфере поселения, высокая социально- экономическая значимость вопроса улучшения уровня и качества жизни населения.

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы составляет 21276,3 тыс. рублей, в том числе:

-средства бюджета муниципального образования Печенковское сельское поселение в сумме 7121,5 тыс. рублей;

2022 год –  2348,5 тыс. рублей;

2023 год –  1119,7тыс. рублей;

2024 год –  1176,5 тыс. рублей;

2025 год - 1238,4 тыс. рублей;

2026 год - 1238,4 тыс. рублей;

-средства бюджета Смоленской области в сумме 14000,0 тыс. рублей:

2022 год –  0,0 тыс. рублей;

2023 год –  6000,0 тыс. рублей;

2024 год –  8000,0 тыс. рублей;

2025 год - 0,0 тыс. рублей;

2026 год - 0,0 тыс. рублей;

-средства бюджета муниципального образования «Велижский район» в сумме 154,8 тыс. рублей:

2022 год –  154,8 тыс. рублей;

2023 год –  0,0 тыс. рублей;

2024 год –  0,0 тыс. рублей;

2025 год - 0,0 тыс. рублей;

2026 год - 0,0 тыс. рублей.

Итого по годам:

2022 год –  2503,3 тыс. рублей;

2023 год –  7119,7 тыс. рублей;

2024 год –  9176,5 тыс. рублей;

2025 год - 1238,4 тыс. рублей;

2026 год - 1238,4тыс. рублей.

Объемы финансирования комплекса процессных мероприятий указаны в приложении № 2 к муниципальной программе и могут быть скорректированы в течение периода ее действия с учетом особенностей реализации федеральных, региональных программ и механизмов, на которых она базируется, а также с учетом ежегодного утверждения бюджетов Российской Федерации, Смоленской области, муниципального района на очередной финансовый год и плановый период.»

4) приложение 2 изложить в следующей редакции:

«Приложение 2

к муниципальной программе «Развитие улично-дорожной сети и объектов благоустройства на территории муниципального образования Печенковское сельское поселение» на 2022-2026 годы

Финансовое обеспечение комплексов процессных мероприятий муниципальной программы

**«**Развитие улично-дорожной сети и объектов благоустройства на территории муниципального образования Печенковское сельское поселение» на 2022-2026 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование цели, задачи, мероприятия | | Источники финансирования | Исполнитель | Сроки реализации | | | Объем финансирования ( тыс.рублей) | | | | | | |
| Всего | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025год | | 2026год |
| **Комплекс процессных мероприятий «Содержание автомобильных дорог местного значения и улично-дорожной сети на**  **территории муниципального образования Печенковское сельское поселение»** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Содержание автомобильных дорог местного значения и улично-дорожной сети на территории муниципального образования Печенковское сельское поселение | местный бюджет | | Администрация Печенковского сельского поселения | | 2022-2026гг | | 5961,3 | 2148,5 | 877,6 | 932,4 | 1001,4 | | 1001,4 |
| 2. | Расходы на оплату электроэнергии на освещение УДС | местный бюджет | | Администрация Печенковского сельского поселения | | 2022-2026гг | | 1146,2 | 200,0 | 236,1 | 236,1 | 237,0 | | 237,0 |
| **Комплекс процессных мероприятий «Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения»** | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Расходы на проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | местный бюджет  областной бюджет | | Администрация Печенковского сельского поселения | | 2022-2026гг | | 14,0  14000,0 | 0,0  0,0 | 6,0  6000,0 | 8,0  8000,0 | 0,0  0,0 | | 0,0  0,0 |
| **Комплекс процессных мероприятий «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов на территории муниципального образования Печенковское сельское поселение»** | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | Содержание за счет межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального района в бюджеты сельских поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении дорог местного значения вне границ населенных пунктов на территории сельских поселений в соответствии с заключенными соглашениями | местный бюджет | | Администрация Печенковского сельского поселения | | 2022-2026гг | | 154,8 | 154,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|  | | | | | | | Итого: | 21276,3 | 2503,3 | 7119,7 | 9176,5 | 1238,4 | 1238,4 | |
|  | | | | | | | из них  местный  бюджет | 7276,3 | 2503,3 | 1119,7 | 1176,5 | 1238,4 | 1238,4 | |
|  | | | | | | | областной бюджет | 14000,0 | 0,0 | 6000,0 | 8000,0 | 0,0 | 0,0 | |

»

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания Главой муниципального образования Печенковское сельское поселение, подлежит обнародованию в местах, предназначенных для обнародования нормативных правовых актов и размещению на официальном сайте муниципального образования Печенковское сельское поселение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава муниципального образования

Печенковское сельское поселение Р.Н. Свисто